## Slide 1
STRATEGIC PROPOSAL
AI Native DevOps
人机协同的工程变革框架
以 AI 为增强器的 DevOps 流程升级与治理体系建设方案
2026年5月

## Slide 2
汇报纲要
01
战略定位与核心价值
为什么需要AI Native DevOps？核心设计原则与8阶段全景概览
02
框架设计与能力蓝图
8阶段能力成熟度分析、缺口识别与5层目标架构设计
03
实施路线与里程碑
分阶段落地路径、优先级排序与4大关键里程碑规划
04
治理机制与价值度量
人机协同治理框架、分级发布策略与四维价值度量体系

## Slide 4
01
战略定位与核心价值
为什么需要 AI Native DevOps？它将带来什么战略价值？

## Slide 5
战略定位与核心价值
AI不是替代工程师，而是增强全流程能力
增强而非替代
AI主要用于生成草稿、提供候选方案、执行自动分析与触发自动化验证，不直接替代关键业务与工程决策。最终决策始终由人工Owner承担。
阶段化参与
每个阶段标注AI参与程度——"生成草稿""提供候选""自动校验""人工审核后采纳"，确保人机边界清晰可控。
人工交接明确
PRD、用户旅程、领域模型、OpenSpec、上线结论等关键资产，只有经过人工确认后才能进入下一阶段。
唯一事实源
AI与人都围绕同一份docs/、openspec/与工程代码工作，避免对话上下文与仓库状态不一致。
可验证优先
任何AI生成内容都应转化为可验证工件——测试、契约、规范差分、审计记录与漂移报告。
04

## Slide 6
02
框架设计与能力蓝图
AI Native DevOps 的完整能力架构与当前成熟度分析

## Slide 7
AI NATIVE DEVOPS PANORAMA
AI Native DevOps 全景图
用一张图同时回答业务为什么投、流程如何运转、AI 在哪里增强、人工在哪里拍板、治理靠什么兜底。
决策者摘要
这不是把若干 AI 工具堆进研发流程，而是把目标、流程、责任与治理统一到同一套可验证闭环中：先形成主流程，再提升 AI 增强深度，最后扩展到高级治理与多 Agent 协作。
LAYER 1
业务目标与组织收益
回答"为什么要做"
交付效率提升
缩短从需求输入到首个可评审工件、可运行实现和可验证结果的周期。
一致性增强
降低术语漂移、契约不一致、规范与实现分叉带来的返工。
风险前置
把歧义、缺陷和安全问题尽量前移到需求、建模和验证阶段。
治理可追溯
让每次变更都能追溯到规范、验证、发布和责任归属。
LAYER 2
AI Native DevOps 主流程
回答"流程如何运转"
PHASE 1
需求
自然语言转结构化 PRD、验收标准与约束。
PHASE 2
设计
形成旅程、原型、状态和交互边界。
PHASE 3
建模
识别子域、上下文、聚合与领域规则。
PHASE 4
规范
沉淀为 OpenSpec 变更、任务和契约。
PHASE 5
实现
按规范与任务生成代码、测试与接口更新。
PHASE 6
验证
执行测试、契约校验、安全扫描与审查。
PHASE 7
交付
部署、放量、冒烟验证与回滚准备。
PHASE 8
演进
做影响分析、漂移检测与下一轮变更提案。
LAYER 3
AI 增强方式
回答"AI 在哪里增强"
草稿生成
PRD、旅程、领域工件、Spec、代码与测试草稿。
候选方案
子域划分、接口设计、任务拆解与实现路径候选。
自动校验
测试执行、契约差分、安全检查与一致性比对。
风险分析
歧义识别、漂移检测、影响分析与回归优先级建议。
LAYER 4
人工责任点
回答"人在哪里拍板"
需求确认
确认范围、优先级、验收标准与数据分类。
模型确认
确认边界、术语、不变量与关键领域假设。
规范确认
确认异常场景、契约边界与任务范围。
上线签署
确认变更风险、门禁结果与发布窗口。
冲突仲裁
处理跨团队契约、Agent 分歧与修复方向争议。
LAYER 5
治理底座
回答"靠什么保证不失控"
统一事实源
文档、规范与代码围绕同一套仓库工件协同演进。
自动验证与门禁
把测试、契约、安全与审查结论串成固定关卡。
安全与合规
把数据分类、权限模型、扫描与审计记录纳入主线。
指标与反馈闭环
用效率、一致性、风险和运行反馈持续校准流程。
管理层视角
把 AI Native DevOps 看成目标牵引的流程升级，而不是单点引入若干 AI 工具。
治理视角
先固化主流程与责任边界，再提升 AI 增强深度，最后再扩展多 Agent 协作。
使用方式
可直接浏览 HTML，也可在桌面端打开后手工截图，作为文档或汇报材料插图。

## Slide 8
框架设计与能力蓝图
当前最强中段链路，需补齐两端与治理
阶段 | 当前状态 | AI辅助重点 | 主要缺口 | 建议补强方向
Phase 1 愿景→PRD | 缺失 | 需求结构化、验收标准补全 | 需求模板、安全需求识别 | 内部PRD Agent、本地化LLM
Phase 2 PRD→UI/UX | 缺失 | 旅程草拟、原型草稿 | 设计上下文沉淀 | 设计上下文接入与原型工具
Phase 3 领域模型 | 已有 | 事件提取、边界拆分 | 依赖前置输入质量 | 复用现有DDD主线并强化复核
Phase 4 规格定义 | 已有 | Spec草稿、任务拆解 | 契约统一、边界显式化 | 强化DDD到OpenSpec桥接
Phase 5 实现与测试 | 部分已有 | 代码与测试草稿 | OpenAPI基线、测试先行约束 | 最小必需契约+任务模板
Phase 6 质量保障 | 部分已有 | 自动验证、AI审查 | 安全、性能门禁未整合 | 分层门禁与双签上线机制
Phase 7 部署交付 | 缺失 | 脚本生成、部署模板 | 可重复部署、回滚验证 | 补齐交付模板与发布规则
Phase 8 变更演进 | 已有 | 漂移检测、影响分析 | 回归优先级标准化 | 高级治理与AI风险预测
07

## Slide 9
框架设计与能力蓝图
5层目标架构：规范为中心、验证为约束、人工为兜底
1
需求入口层
愿景 / PRD / UI-UX → 结构化需求输出
AI：萃取结构、补全字段、发现歧义 人: 确认范围、优先级、验收标准
2
领域建模层
DDD Skills → 子域 / 限界上下文 / 聚合
AI：生成候选模型、比对术语 人：确认核心域、边界、聚合
3
规范层
OpenSpec changes / specs / tasks / proposal / design
AI：生成规范草稿、补全场景 人：确认边界、异常场景、任务范围
4
实现与验证层
/opsx:apply + code generation → validate / tests / review
AI：生成实现候选、聚合测试结果 人：审核关键实现、签署上线结论
5
交付与运行反馈层
CI-CD / deploy / smoke test → incident / metrics / change
AI：生成脚本、归纳告警模式 人：审批发布窗口、执行事故处置
反馈回路 → 规范层 / 建模层
08

## Slide 10
03
实施路线与里程碑
分阶段、可验证的落地路径与关键里程碑

## Slide 11
实施路线与里程碑
先打通闭环，再补齐入口，最后扩展治理
P0 最高优先级
优先补强实现与验收
核心目标
直接决定Spec能否持续转化为稳定实现，并在进入交付前完成可重复验证
三项行动
1. 确定最小必需契约——核心API收敛到OpenAPI
2. 强化任务模板——tasks.md显式写出测试、实现、重构与验证命令
3. 建立验收门禁——openspec validate + 自动化测试 + 安全检查 + 人工双签
P1 次高优先级
补齐需求与设计入口
核心目标
补齐进入DDD之前的稳定输入面，降低前置输入质量波动对建模的影响
三项行动
1. 补PRD模板——统一问题陈述、目标、范围、验收标准
2. 补设计上下文——用户旅程、界面状态纳入建模输入
3. 控制自动化预期——设计到代码工具作为语义桥接层
P2 长期建设
交付能力与演进治理
核心目标
补齐部署交付末端缺口，建设变更演进的长期治理能力
三项行动
1. 最小可行部署链路——制品封装、环境模板、回滚脚本
2. AI辅助漂移检测——Spec与代码差异自动比对
3. 影响分析与风险预测——结合历史变更数据预测
10

## Slide 12
实施路线与里程碑
四阶段路线图：从最小闭环到多Agent协作
PHASE 01
建立最小闭环
范围
Phase 4/5/6 最小可用链路
交付物
OpenSpec项目模板、tasks.md任务模板、基础测试模板、openspec validate门禁脚本
验收标准
新需求可在不脱离规范主线的前提下完成变更→实现→验证→归档
PHASE 02
补齐需求与设计
范围
Phase 1/2 输入模板与协作机制
交付物
PRD模板、验收标准模板、用户旅程模板、界面状态说明模板
验收标准
新需求进入建模前可提供结构化PRD与最小设计上下文
PHASE 03
标准化交付
范围
Phase 7 部署与运行反馈
交付物
部署模板、环境变量规范、冒烟测试脚本、回滚脚本、漂移检测脚本
验收标准
每次变更上线可关联到规范、代码、测试与部署记录
PHASE 04
多Agent协作
范围
需求/DDD/Spec/实现/测试/审查Agent拆分
交付物
统一消息协议、上下文传递规则、失败回退策略、质量指标仪表板
验收标准
Agent间上下文切换不会导致规范漂移或责任不清
11

## Slide 13
实施路线与里程碑
4大里程碑：从规范主链路到治理闭环
M1
打通规范主链路
关键产物：OpenSpec模板、任务模板、验证脚本
成功判据：单个变更可完成"规范→实现→验证→归档"
M2
稳定需求输入
关键产物：PRD模板、验收模板、设计输入模板
成功判据：新需求进入建模前不再缺少最小输入集
M3
建立交付能力
关键产物：部署模板、冒烟测试、回滚脚本
成功判据：变更可重复部署并具备回滚路径
M4
强化治理闭环
关键产物：AI贡献度指标、漂移检测、Agent协作规则
成功判据：规范返工率和变更遗漏率可度量、可下降
12

## Slide 14
04
治理机制与价值度量
人机协同的治理框架与可量化的价值度量体系

## Slide 15
治理机制与价值度量
人机协同：AI负责草稿与校验，人工负责决策与兜底
阶段 | AI 负责 | 人工负责 | 异常处理
需求 | 生成PRD草稿、补全验收标准、标记歧义 | 确认范围、优先级、验收标准 | 回到需求澄清，修订PRD
设计 | 生成旅程草稿、原型草稿、组件骨架 | 确认关键旅程、交互与设计约束 | 回退到Product/Design联合修订
建模 | 提供子域、上下文与聚合候选 | 确认边界、不变量与术语 | 回退到建模评审，重做边界划分
规范 | 生成OpenSpec草稿与任务拆解 | 确认能力范围、异常场景与任务边界 | 修订proposal.md、design.md或tasks.md
实现 | 生成代码与测试候选 | 审核关键实现与合并结论 | 测试失败时回退到任务或规范
验证 | 运行测试、契约校验、安全检查与AI审查 | 确认是否满足上线门禁 | 不通过则阻断上线并回写问题
交付 | 生成脚本、冒烟步骤与回滚草稿 | 批准发布与执行事故处理 | 回滚或暂停放量，更新规范
演进 | 检测漂移、分析影响、生成提案草稿 | 决定修规范还是修实现 | 形成新变更提案并进入下一轮闭环
14

## Slide 16
治理机制与价值度量
四维价值度量：效率、一致性、风险前置与AI贡献度
生成效率
▸ PRD初稿生成时间
▸ 首版Spec产出时间
▸ 测试草稿生成时间
▸ 首个可运行实现产出时间
衡量从"空白页"到"可审阅初稿"的时间压缩
一致性保障
▸ 术语漂移率
▸ 契约差分次数
▸ 规范返工率
▸ 漂移修复时延
衡量跨阶段语义一致性提升程度
风险前置
▸ 需求阶段发现的关键歧义数
▸ 上线前发现的高风险问题数
▸ AI风险预测命中率
衡量问题发现时点前移的效果
AI贡献度
▸ AI草稿直接采纳率
▸ 需求澄清缩短幅度
▸ AI发现问题占比
▸ 人工回退率
衡量AI是否真正创造可感知价值
15

## Slide 17
以规范为中心，以验证为约束，以人工为兜底
AI Native DevOps不是工具堆叠，而是目标牵引的流程升级与治理能力体系建设
建议从最小闭环试点，逐步扩展至全流程
AI Native DevOps 战略规划 | 2026年5月